令和7年度 業務番号 第２号 業務名 五戸中学校屋内運動場改修工事基本計画業務委託 特 記 仕 様 書 五戸町教育委員会 教育課

業務委託仕様書

1　業務番号　：　第２号

- 業務名　：　五戸中学校屋内運動場改修工事基本計画業務委託

- 工事場所　： 五戸町大字豊間内字地蔵平　地内

- 履行期限　： 令和８年３月19日

5　業務概要　：　屋内運動場の内外改修の基本計画を策定する。

（電気設備･機械設備を含む）

6　適用　：　この仕様書に記載のない事項は､「公共建築設計業務委託共通仕様書（令和3年版）」による。

管理技術者は、建築士法による一級建築士とする。

7　業務　：　基本計画策定

（１）打合せ(3回程度)

（２）改修内容･方法等の検討

（３）プラン作成

（４）概算工事費作成

（５）その他

8　成果物

（１）成果物は､別紙のとおりとする。

（２）規格の指定のないものは､協議のうえ決定する。

別紙　成果物一覧表

| 種 別 | 規 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 報告書 | A-4 | 2部 |
| (プラン･検討資料･概算工事費･打合せ簿他) |  |  |
| 上記電子データ |  | 1部 |

参　考　資　料

この「参考資料」は、入札参加者が積算内訳書の作成を迅速にするための参考であり、業務委託契約書に規定する「業務委託仕様書」ではありません。 また、委託契約上の拘束力を生じさせるものではないことに留意して下さい。

| 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.直接人件費 |  | 人･日 | 26.0 |  |
| 2.諸経費 |  | 式 | 1.0 |  |
| 3.技術経費 |  | 式 | 1.0 |  |
| 4.特別経費 |  | 式 | 1.0 |  |
| 計 |  |  |  |  |